
阎发改审发〔2021〕43号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区航博南路城市次干路建设
项目建议书的批复

西安市阎良荆山开发区管理委员会：

你单位以阎荆开字〔2021〕5号报来的《关于阎良区航博南路城市次干路建设项目建议书的请示》收悉。经研究，同意建设。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：阎良区航博南路城市次干路建设项目
二、项目地址：位于西安市阎良区荆山开发区，航博南路东起年丰路（荆航二路）公园道一号小区北侧，向西延伸过迎宾北路至新来村，向西南方向延伸过郑家村至关中环线。

三、建设内容及规模：全长约2070米，道路等级为城市次干路，规划红线宽度为20米，项目总用地面积约62.10亩。项目主要建设内容为新建道路工程，完成项目所涉及给水、雨水、污水等配套市政管网基础设施，并完成道路绿化、照明、交通标线、交通标志牌、城市家具等的建设。具体建设内容如下：

1.道路工程：新建车行道面积约28980㎡，双向4车道；新建人行道面积约10350㎡；并配套建设相关交通工程及附属工程。

2.绿化工程：新建道路中央隔离带绿化面积约2070㎡。

3.道路交通工程：建设道路交通标志、标线、信号灯等。

4.市政管网工程：新建给水管网DN200～DN450，长约2055米；新建雨水管网DN300～DN1100，长约1850米；新建污水管网 DN300~DN1100，长约1841米。

5.照明工程：新建道路照明灯具138套，其中10米高120W+50W双臂,路灯110套，14米高3×315W三火中杆路灯28套。

6.城市家具：沿道路人行道布置城市家具，主要设置木质景观坐凳42套，垃圾桶42组。

四、总投资及资金来源：项目匡算总投资9454.33万元，资金来源为政府投资。

五、社会效益：项目实施后，将带动项目周边地区经济发展，成为开发区的门户形象，提升、改善和促进城市建设，为阎良荆山开发区吸引更多的投资者，推动荆山开发区乃至阎良区整体的建设发展。
请接文后，抓紧办理项目前期手续，尽快编制可行性研究报告，报我委审批。

此复，有效期两年。

西安市阎良区发展和改革委员会

2021年4月1日

项目代码：2103-610114-04-05-953812

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，

生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会          2021年4月1日印发

西安市阎良荆山开发区管理委员会
关于阎良区航博南路城市次干路建设项目

建议书的请示
阎良区发展和改革委员会：

完善的交通系统是社会、经济及各项事业发展的有力保障。通过加强园区道路规划建设，开发区与阎良老城区交通路网实现对接，提升园区基础设施和项目承载能力。为了进一步完善荆山开发区的道路及配套基础设施建设，推动阎良区经济社会发展。拟启动实施阎良区航博南路城市次干路建设项目。现将相关事宜请示如下：
一、项目名称
阎良区航博南路城市次干路建设项目

二、建设单位及法人

建设单位：西安市阎良荆山开发区管委会

建设单位法人：尤浩然

三、建设地点

东起年丰路（荆航二路）公园道一号小区北侧，向西延伸过迎宾北路至新来村，向西南方向延伸过郑家村至关中环线，全长约2070米。
四、建设规模及内容

本项目建设航博南路东起年丰路（荆航二路）公园道一号小区北侧，向西延伸过迎宾北路至新来村，向西南方向延伸过郑家村至关中环线，全长约2070米，道路等级为城市次干路，规划红线宽度为20米，项目总占地面积约62.10亩。项目主要建设内容为新建道路工程，完成项目所涉及给水、雨水、污水等配套市政管网基础设施，并完成道路绿化、照明、交通标线、交通标志牌、城市家具等的建设。具体建设内容如下：

1. 道路工程：包括新建车行道面积约28980㎡，双向4车道；新建人行道面积约10350㎡；并配套建设相关交通工程及附属工程。

2. 绿化工程：本项目新建道路中央隔离带绿化面积约2070㎡。

3. 道路交通工程：包括建设道路交通标志、标线、信号灯等内容。

4. 市政管网工程：包括新建给水管网DN200～DN450，长约2055米：新建雨水管网DN300～DN1100，长约1850米；新建污水管网 DN300~DN1100，长约1841米。

5. 照明工程：新建道路照明灯具138套，其中10米高120W+50W双臂,路灯110套，14米高3×315W三火中杆路灯28套。

6. 城市家具：沿道路人行道布置城市家具，主要设置木质景观坐凳42套，垃圾桶42组。

五、项目投资及资金来源：

经估算，项目总投资约9454.33万元，其中工程费用约为4926.42万元，工程建设其他费用约为4974.15万元(含建设用地费3362.99万元)，基本预备费约为553.76万元。

本项目资金来源为政府投资。

六、建设周期

18个月（2021年7月—2022年12月）。
七、项目效益

项目的实施将进一步完善阎良区荆山开发区基础设施条件，进一步改善开发区内的交通现状，为居民生活和开发区交通提供便利。同时也将促进开发区骨架路网及完整的道路框架系统形成。项目建成后将带动项目周边地区经济发展，为阎良区荆山开发区吸引更多的投资者，将成为开发区的门户形象，提升、改善和促进城市建设，推动荆山开发区乃至阎良区整体的建设发展。

                    西安市阎良荆山开发区管理委员会 

                     2021年3月18日

西安市阎良荆山开发区管理委员会        2019年9月20日印发
