
阎发改审发〔2021〕55号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目建议书的批复

西安市阎良经济开发区管理委员会：

你单位报来的《关于西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造工程项目建议书的申请》（阎经开字〔2021〕22号）收悉。经研究，同意建设西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造工程项目。现将有关事项批复如下：

一、项目选址：

同意项目选址于阎良经济开发区新型工业园区青松路（外环西路北延长线-航空三路）。
2、 建设内容及规模：

本项目为公路改城市道路项目。路线全长1334.1m，红线宽30m，为城市主干路，设计速度为40km/h。同时配套：雨水、污水、给水、交通、照明及电力等附属设施。

3、 建设周期：

项目建设周期17个月。
4、 总投资及资金来源：

项目总投资约4499.32万元，所需资金由你单位自筹解决。

请据此抓紧做好各项前期工作，编制可行性研究报告按程序报我委审批。

项目代码：2105-610114-04-05-485961
西安市阎良区发展和改革委员会

2021年5月24日


抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，

生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会          2021年5月24日印发

   阎经开字〔2021〕号               签发人：高强胜

西安市阎良经济开发区管理委员会

关于西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目建议书的申请
阎良区发展和改革委员会：

为提升园区自身竞争力，更好的服务于企业的生产及发展。依据西安市阎良区人民政府办公室2021年5月19日《西安市阎良区人民政府专项问题会议纪要》的文件批示，我单位拟于2021年实施西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目。项目情况如下：
一、项目名称：西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目

二、项目建设单位：西安市阎良经济开发区管理委员会
三、项目建设法人：高强胜
四、项目地址：位于阎良经济开发区新型工业园区青松路（外环西路北延长线-航空三路）
五、建设内容及规模

本项目为公路改城市道路工程。项目起点接外环西路北延长线，终点接航空三路。路线全长1334.100m，红线宽30m，为城市主干路。项目包含道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、交通工程、照明工程及电力工程等专业。

六、总投资及资金来源
本项目计划总投资约为4499.32万元，建设资金来源为自筹。
七、建设周期
2021年5月—2022年10月。
八、社会效益
项目建成后，确保车辆及行人通行安全，提升整体城市形象和品质，并与人民西路绿化风格融为一体。 

 妥否，请批复

西安市阎良经济开发区管理委员会

2021年5月19日

