工程建设标准实施情况监督检查流程图

[image: image1.emf]例行检查或抽查

下发通知或电话告知

实施检查

询 问

调 查

查阅文

件资料

形成检查材料

反馈处理意见

进行处罚 、 处理

检查结果通报

制定检查方案

现 场

查 看


勘察设计市场、行业监督检查流程图

[image: image2.png]



房地产市场、行业监督检查流程图










建筑工地扬尘污染防治现场检查流程图


对建设工程安全生产情况进行监督检查流程图


















建筑业企业资质监督检查流程图















现场搅拌混凝土或者砂浆的检查流程图



预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治工作检查流程图



建设工程质量监督检查流程图

建筑起重机械安全监督检查流程图


对节能法律、法规和节能标准执行情况的

监督检查流程图
城乡建设统计工作流程






对排水用户的雨、污水排放情况的监督检查流程图














定期组织对地下管线维护管理的专项检查流程图












对燃气经营、燃气使用等安全状况行政检查流程图










对供热企业供热经营和服务的监督检查流程图
燃气工程质量监督流程图



对物业服务企业的监督检查流程图
建设管理部门对工程建设标准实施情况进行监督检查








情节严重的进行行政处罚程序，并计入企业诚信档案





发现不符合法律法规的行为





5个工作日后建设主管部门进行复查








违法违规主体进行整改








对违法违规主体下发整改通知单





1、告知房地产企业对其进行监督检查








2、承办人审核资料、现场踏勘，提出整改意见。（6个工作日）





3、首席代表签署意见，报分管领导。（1个工作日） 





4、分管领导签发批复文件。（2个工作日） 





5、制作审批文件，通知申请人领取。（0.5个工作日）





建设管理部门对建筑工地扬尘防治现场进行检查








情节严重的进行行政处罚程序，并计入企业诚信档案





发现不符合法律法规的行为





5个工作日后建设主管部门进行复查








违法违规主体进行整改








对违法违规主体下发整改通知单





制定检查计划





定期例行检查





发现正在施工的装饰工程进行现场检查





未发现安全隐患





发现安全隐患





提出整改要求





未整改或整改不到位





调查取证后承办人提出《西安市城乡建设委员会行政违法案件处理意见报告》，经处务会审议后进入处罚程序案。








违法装饰工程项目资料汇总存档





行业主管部门抽取参加本次监督检查企业名单





工作人员通过政府门户网站、电话等方式告知相关企业名单





企业按照通知要求申报工程信息，工作人员前往工程所在地现场审查。（1个工作日） 








企业按照通知要求提交相关资料，工作人员审查申报资料。（1个工作日） 








资料审查合格，当场受理资料，记录审查结果。





资料审查不合格，出具《补正材料告知书》，记录审查结果。





现场审查合格，记录审查结果。





现场审查不合格，提出整改意见，


并记录审查结果。





工作人员汇总资料和现场审查意见，提出初审意见报处务会。（10个工作日）





召开报处务会，讨论初审意见，由处室负责人确定最终审核结果。（3个工作日）





报分管领导审定签发。（3个工作日）





将最终审核结果通过政府门户网站向全社会公示（2个工作日）





制定检查方案





例行检查





实施检查





听 取





汇 报





询 问





调 查








现 场





查 看








查 阅文 件资 料








确定相关证据





形成检查材料





反馈检查意见





制定检查方案





例行检查





实施检查





听 取





汇 报





询 问





调 查








现 场





查 看








查 阅文 件资 料








确定相关证据





形成检查材料





反馈检查意见





督办施工许可证，开工报告





质量不符合标准





质量符合标准





检测合格





一、监督申报





二、监督执法告知





五、基础分部验收监督





六、主体结构分部验收监督





七、分户验收监督





八、竣工验收监督





九、监督档案移交





三、质量巡查





实体抽查





月行为检查





强条检查





抽查





材料抽测





违法违规行为





行政处罚





一般问题





限期整改





复查





重大隐患





责令消除隐患





行为检查





四、桩基子分部验收监督





申报资


料审查





现场核查





发出实施监督通知书





转入行政处罚，结构安全性检测





作出处理决定





建设管理部门对建筑起重机械现场进行检查








情节严重的进行行政处罚程序，并计入企业诚信档案





发现不符合法律法规的行为





5个工作日后建设主管部门进行复查








违法违规主体进行整改








对违法违规主体下发整改通知单





制定检查方案





专项检查或例行检查





实施检查





听 取





汇 报





询 问





调 查








现 场





查 看








查 阅文 件资 料








确定相关证据





形成检查材料





反馈检查意见





收集录入相关数据





对数据进行审核





根据相关要求，上报市有关部门





制定排水用户雨污水排放检查方案，并下发通知给各相关排水用户。





各排水用户进行自查，各商业场所、企业、餐饮、医院开展重点检查。





在各排水用户检查的基础上，对各排水用户组织开展抽查。





现场查看排水用户的雨污水排放





对排水用户雨污水排放问题进行询问





确定相关排水用户排放检查记录，包括排水许可证、排水设施完好、排水设备良好、管养办法有效、排水设施抢险流程科学、巡查人员在岗等。





形成排水用户雨污水排放检查材料，召开排水用户排放雨污水检查总结会，对重点问题进行梳理，发出书面督办通知。





职能部门对重点问题跟踪督办，确保及时消除排水用户雨污水排放工作安全隐患。





制定地下管线检查方案，并下发通知给各相关地下管线管养单位。





各管养单位进行自查，各雨污排水用户开展重点检查。





在各单位检查的基础上，对各管养单位组织开展抽查。





对地下管线管养问题进行询问





现场查看地下管线运行情况





确定相关地下管线管养检查记录，包括地下管线完好、设备运行良好、管养办法有效、地下管线抢险流程科学、巡查人员在岗等。





形成地下管线检查材料，召开地下管线检查总结会，对重点问题进行梳理，发出书面督办通知。





职能部门对重点问题跟踪督办，确保及时消除地下管线管养工作安全隐患。











责任科室对重点问题跟踪督办，确保及时消除燃气经营、燃气使用等安全状况有关问题。





形成燃气经营、燃气使用等安全状况检查材料，召开检查总结会，对重点问题进行梳理，发出书面督办通知。





确定燃气经营、燃气使用等安全状况相关检查记录。包括燃气设施完好、安全制度健全、燃气设施应急抢险流程是否科学、巡查人员在岗等。








对燃气经营、燃气使用情况进行询问











听取企业自查报告





组织检查。





各企业进行自查。





制定检查方案，并下发通知给各有关部门、镇街、燃气经营企业。





制定检查方案





专项检查或例行检查





实施检查





听 取





汇 报





询 问





调 查








现 场





查 看








查 阅文 件资 料








确定相关证据





形成检查材料





反馈检查意见











　　初审申报材料





1.材料合格，予以受理





材料补正完毕





材料不齐全或不符合法定形式，告知相对人补正。补正事项一次性告知





现场勘查


（5个工作日）





3.结合材料审查情况及现场勘查情况，提出审查意见，报中心主要负责人审定。（10个工作日）





4.经主要负责人审定，正式办理燃气工程质量监督手续，向相对人发放加盖公章的《西安市阎良区燃气热力工程质量安全监督申报单》


（5个工作日）





提交申报材料





制定检查方案





专项检查或例行检查





实施检查





听 取





汇 报





询 问





调 查








现 场





查 看








查 阅文 件资 料








确定相关证据





形成检查材料





反馈检查意见








PAGE  
12

_268435458.vsd
�

例行检查或抽查


下发通知或电话告知


实施检查


询 问
调 查


现 场
查 看


查阅文件资料


形成检查材料


反馈处理意见


进行处罚、处理


检查结果通报


制定检查方案



