
阎发改审发〔2022〕69号

西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库项目初步设计的批复
西安市阎良区住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库初步设计的函》（阎建函〔2022〕105号）收悉。经研究，同意该项目初步设计，现批复如下：

1、 建设地址和规模

阎良区宾广路1号（东邻年丰路、西邻迎宾路、南邻宾广路、北邻关中环线）

二、建筑规模与建设内容

建设地下停车库409个车位，建筑面积约14315平方米，车库结构为框架结构。
三、总概算

核定项目概算总投资为5274.61万元。详见附件。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能、绿色建筑管理规定，确保项目尽快建成，安置人员按时回迁。

附件：项目总概算表

西安市阎良区发展和改革委员会

2022年11月11日 

项目代码：2210-610114-04-01-272477

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，

自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会     2022年11月11日印发

总概算表

建设项目名称：关于阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库初步设计的函 

	序号
	工程项目或
费用名称
	概算造价（元）

	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	其他
费用
	合计

	一
	工程费用
	48655485.77
	
	
	
	48655485.77

	1
	地库土建工程
	44341911.24
	
	
	
	44341911.24

	2
	基坑支护
	4313574.53
	
	
	
	4313574.53

	3
	设备及工器具购置费
	
	
	
	
	0

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	1578879.513

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	389243.89 
	389243.89 

	2
	工程设计费
	
	
	
	467092.66 
	467092.66 

	3
	工程地质勘察费
	
	
	
	43789.94 
	43789.94 

	4
	技术经济评估审查费
	
	
	
	48655.49 
	48655.49 

	5
	工程招标代理费
	
	
	
	46222.71 
	46222.71 

	6
	工程监理费
	
	
	
	486554.86 
	486554.86 

	7
	工程造价咨询费
	
	
	
	97310.97 
	97310.97 

	8
	环境影响评估费
	
	
	
	2.00 
	2.00 

	9
	前期工程咨询费
	
	
	
	5.00 
	5.00 

	10
	节能评估费
	
	
	
	2
	2

	三
	基本预备费
	
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	2511718.26 
	2511718.26 

	四
	工程总投资
	
	
	
	
	52746083.55 


西安市阎良区住房和城乡建设局

关于阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目

-公租房停车库初步设计的函

阎良区发展和改革委员会：

阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库可行性研究报告已审批通过，目前该项目初步设计报告已编制完成，现随文上报，请予以审查。具体情况如下：
一、项目名称：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库
二、项目建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

三、法定代表人：康震
四、项目建设地址：阎良区宾广路1号（东邻年丰路、西邻迎宾路、南邻宾广路、北邻关中环线）

五、 建设规模与建设内容：建设地下停车库409个车位，建筑面积约14315平方米，车库结构为框架结构。
六、项目前期工作和项目建设进展情况：目前项目已完成可行性研究报告批复，同时办理了用地规划许可证、划拨决定书、国有土地使用证、完成了设计方案的技术审查，同时施工场地已达到三通一平的要求，目前正在进行土方开挖。
七、项目总投资及资金来源：5274.61万元，中央预算内资金及区财政配套资金

现将阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目上报，请予以审核。

妥否，请批复。

西安市阎良区住房和城乡建设局

2022年11月9日
