
阎发改审发〔2022〕77号

西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区阎富友谊路北段道路建设项目

初步设计（代可行性研究报告）的批复
西安市阎良区交通运输局：

你单位以阎交字〔2022〕96号报来的《关于报送阎良区富阎友谊路北段道路建设工程初步设计（代可研）的请示》收悉。经组织专家评审，会后编制单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下：
一、建设地址：阎富友谊路北段路线，南起（K3+200）团北路交叉，北至（K3+343.562）富平与阎良分界线与富昌大道顺接，全长143.562米。

二、项目建设规模及内容：按照城市主干路标准设计，路面结构设计以BZZ-100KN轴载作为标准轴载，采用沥青混凝土路面，设计使用年限15年。设计速度50公路/小时，道路红线宽44米，双幅路，中分带4米，车行道15×2米，双向八车道，两侧人行道各宽4米。完成排水、照明、交通、通信等工程。

三、总概算：核定项目总概算1108.672万元,其中工程费用883.88万元，工程建设其他费用152.26万元，预备费72.53万元，详见附件。
请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能管理规定，确保项目尽快建成发挥效率。

附件：阎良区富阎友谊路北段道路建设项目总投资概算表

西安市阎良区发展和改革委员会

2022年11月17日   

项目代码：2209-610114-04-01-394774

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会          2022年11月17日印发

项目总投资概算表
工程名称：阎良区富阎友谊路北段道路建设项目                                 单位：万元
	序号
	费用名称
	建筑工程费
	安装
工程费
	设备及工器具购置费
	其他费用
	合计

	1
	工程费用
	677.34 
	206.54 
	
	
	883.88 

	1.1
	阎良区阎富友谊路北段道路建设工程
	677.34 
	206.54 
	
	
	883.88 

	1.1.1
	道路工程
	532.50 
	
	
	
	532.50 

	1.1.2
	给排水-土建
	8.08 
	
	
	
	8.08 

	1.1.3
	给排水-安装
	
	23.09 
	
	
	23.09 

	1.1.4
	路灯安装
	
	34.60 
	
	
	34.60 

	1.1.5
	路灯土建
	11.62 
	
	
	
	11.62 

	1.1.6
	通信土建
	36.55 
	
	
	
	36.55 

	1.1.7
	通信安装
	
	39.31 
	
	
	39.31 

	1.1.8
	交通标识
	88.59 
	
	
	
	88.59 

	1.1.9
	视频监控
	
	37.08 
	
	
	37.08 

	1.1.10
	电子警察
	
	72.46 
	
	
	72.46 

	2
	工程建设其他费用
	
	
	
	152.26 
	152.26 

	2.1
	可行性研究费
	
	
	
	3.54 
	3.54 

	2.2
	建设单位管理费
	
	
	
	17.68 
	17.68 

	2.3
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	13.26 
	13.26 

	2.4
	勘察费
	
	
	
	10.00 
	10.00 

	2.5
	设计费
	
	
	
	34.64 
	34.64 

	2.6
	环境影响评价费
	
	
	
	5.29 
	5.29 

	2.7
	工程监理费
	
	
	
	26.94 
	26.94 

	2.8
	劳动安全卫生评价费
	
	
	
	2.65 
	2.65 

	2.9
	节能评估费
	
	
	
	6.00 
	5.00 

	2.1
	招标服务费
	
	
	
	5.91 
	5.91 

	2.11
	技术经济评估审查费
	
	
	
	2.65 
	2.65 

	2.12
	工程造价咨询费
	
	
	
	6.19 
	6.19 

	2.13
	工程质量监管费
	
	
	
	3.09 
	3.09 

	2.14
	设计评审费
	
	
	
	10.00 
	10.00 

	2.15
	工程保险费
	
	
	
	4.42 
	4.42 

	3
	预 备 费
	
	
	
	72.53 
	72.53 

	3.1
	基本预备费
	
	
	
	72.53 
	72.53 

	
	概算总投资
	677.34 
	206.54 
	0.00 
	224.79 
	1108.67 


