阎发改审发〔2021〕98号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区振兴中心小学改扩建项目

可行性研究报告的批复

西安市阎良区振兴街道办事处中心小学：

    你单位《关于报送阎良区振兴街道办事处中心小学改扩建项目可行性研究报告的请示》（阎振小字〔2021〕16号）收悉。经我委组织专家评审，会后编制单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下：
一、建设地址：阎良区振兴街道办谭家村（现西安市阎良区振兴中心小学）。
二、建设规模及内容：（一）拆除原有宿办楼及锅炉房建筑面积共计约为613.90㎡;拆除主席台及两侧花坛占地面积约为259.23㎡；拆除学校原有教学综合楼建筑面积约为1520.00㎡；拆除原有化粪池80m³；拆除并新建学校建设场地西侧的围墙长度约为101m。

（二）改造、提升学校原有综合楼建筑面积约为1151.30㎡，主要为外立面改造以及内部格局空间功能改造。改造大门面积约为65.21㎡。
（三）新建地上4层框架结构综合楼建筑面积约为4603.20㎡;新建地上1层框架结构设备用房建筑面积约为144.40㎡;新建地上1层砖混结构门卫室建筑面积约为27㎡;新建教学楼前广场占地面积约为1098.00㎡，恢复运动场地占地面积约为4146.00㎡，新建地下一层框架结构地下水泵房建筑面积约为191.70㎡;新建混凝土结构消防水池容积约为288m³。
（四）完成配套的室外道路、管线管网、照明、绿化等工程；

（五）购置并安装供配电系统、天然气锅炉、水泵房设备等设备。
三、建设工期：工程建设工期9个月。
四、总投资及资金来源：核定估算总投资3403.36万元，资金来源为争取上级资金及区财政配套。
五、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。

请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。

附件：阎良区振兴中心小学改扩建项目招标方案核准意见表

西安市阎良区发展和改革委员会
2021年12月16日

项目代码：2110-610114-04-01-929583
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
自然资源和规划局分局，生态环境分局。
 西安市阎良区发展和改革委员会           2021年12月16日印发
招标方案核准意见表
建设项目：阎良区振兴中心小学改扩建项目
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托
招 标
	公开招 标
	邀请招 标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	核准

	设计
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	建筑工程 
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	核准

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	核准

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	2021年12月16日


