
阎发改审发〔2022〕58号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目—公租房配套基础设施项目可行性研究报告的批复
西安市阎良区住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于报送阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目—公租房配套基础设施可行性研究报告申请的函》（阎建函〔2022〕94号）收悉。经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、建设地址
阎良区宾广路1号（东邻年丰路、西邻迎宾路、南邻宾广路、北邻关中环线）
二、建设规模及内容

493套公租房基础配套，主要建设小区红线内道路7434平方米；绿化工程6167平方米；室外照明；供电工程含中心配、变压器、电力电缆及供电配套等；暖通系统含供回水管道各547米、换热站等；给水系统包含给水管网2390米及给水控制室等；排水系统包含雨污排水管道各580米及化粪池；围墙390米；燃气工程；消防系统；安防系统等。
三、建设周期
建设工期17个月。
四、总投资及资金来源

项目总投资约4050万元，资金来源为申请中央预算内资金及区财政配套资金。

五、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。

请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。

附件：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房配套基础设施项目招标方案核准意见表
西安市阎良区发展和改革委员会
2022年11月1日


抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，
自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会     2022年11月1日印发

附件：


招标方案核准意见表
建设项目：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房配套基础设施项目
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托
招 标
	公开招 标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程 
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	                       2022年11月1日


 阎建函〔2022〕94号

西安市阎良区住房和城乡建设局

关于报送阎良区保障性住房（航城佳苑）

续建项目—公租房配套基础设施可行性研究报告申请的函

区发改委：

为改善我区低收入人群的居住条件，完善和提高居住环境，加强保障房的建设，改善贫困家庭生活质量，缓解群众生活困难，促进社会和谐稳定，进一步扩大低收入人群的消费，充分带动区域经济增长，从而促进我区城市建设，推动城市发展。为此我局委托陕西昊森工程咨询有限公司编制了《阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目可行性研究报告》，现将有关事项函告如下：

一、项目名称：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房配套基础设施

二、建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局
三、建设地址：阎良区宾广路1号（东邻年丰路、西邻迎宾路、南邻宾广路、北邻关中环线）
四、项目建设内容及规模：
项目完善了493套公租房基础配套，小区红线内道路7434平方米；景观绿化工程6167平方米；室外照明；供电工程含中心配、变压器、电力电缆及供电配套等；暖通系统含供回水管道各547米、换热站等；给水系统包含给水管网2390米及给水控制室等；排水系统包含雨污排水管道各580米及化粪池；围墙390米；燃气工程；消防系统；安防系统等内容。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资约4050万元，资金来源为中央预算内资金及区财政配套资金。

六、项目建设周期：17个月(2022年11月-2024年4月)
七、项目招投标及节能环保：本项目发包严格按照《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方法律法规文件实施，按照国家有关节能降耗的规定，施工过程中优先采用满足设计施工要求的新工艺、新技术、构造合理、效能高的节能材料。

                       西安市阎良区住房和城乡建设局

                                2022年10月26日
附 件 

招标基本情况表

建设项目名称：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房配套基础设施

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算

金额（万元）
	备注

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设    计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	4050
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	监    理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明:依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目自行招标试行办法》（2013年修订版）、（国家发展计划委员会令第9号）要求以及陕西省建设项目招标范围和规模标准规定，实行招标投标。

项目单位盖章

2022年10月26日


