项目编号:RC2020-ZB-YL40

西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目（2包）

招 标 文 件

锐驰项目管理有限公司

二〇二〇年九月

温馨提示

购买招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体部分，如有疑问，请来电咨询。业务部电话：029-88669622

请将代理服务费汇至下列指定账户： 开户名称：锐驰项目管理有限公司 开 户 行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司明德门支行 账 号：2701 0259 0120 1000 0349 43 汇款备注：西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目2包代理服务费（可简写）

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 采购内容及需求	29

第五章 合同条款及格式	30

第六章 投标文件格式	46

# 第一章  招标公告

西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目潜在的投标人可在西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺酒店C座11层获取招标文件，并于2020-10-19 14:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：RC2020-ZB-YL40

2、项目名称：西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目

3、预算金额：10268863.19元

4、最高限价：

第1包：5130000.00元

第2包：5138863.19元

5、采购需求：

第1包：171户群众动迁服务，详见招标文件第四章采购内容及需求，预算金额：5130000.00元， 简要技术要求、用途：动迁服务费。

第2包：拆迁，含垃圾清运，详见招标文件第四章采购内容及需求， 预算金额：5138863.19元， 简要技术要求、用途：拆迁费用，含垃圾清运费用。

6、合同履行期限：2020-10-28 00:00:00 至2021-01-28 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策。

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）;

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8） 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

3、本项目的特定资格要求：

1包：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件；

（3）财务状况报告：提供投标人2019年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料或者承诺)

（8）代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；

（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

2包：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件；

（3）投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且合格有效；

（4）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证书，在本单位注册，且无在建项目（提供无在建声明）；

（5）财务状况报告：提供投标人2019年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

（6）税收缴纳证明：提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；

（10）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2020-10-11 17:00:00 止

地点：西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺酒店C座11层

方式：现场领取

售价：免费赠送

注：1、发售期内：上午9:00～12:00，下午14:00～17:00（双休日及法定节假日除外）； 2、购买招标文件请携带有效期内的单位介绍信原件、报名人身份证原件及身份证复印件加盖公章。

四、 投标文件递交

截止时间：2020-10-19 14:30:00

地点：西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺酒店C座10层锐驰项目管理有限公司会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市阎良区新兴街道办事处

联系人：赵工

联系地址：西安市阎良区新兴街道中段

联系电话：029-86820283

2、项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：029-88669622转13572222035

传 真：029-88669622

3、采购代理机构信息

名称：锐驰项目管理有限公司

联系地址：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座11层

锐驰项目管理有限公司

2020年9月28日

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：西安市阎良区新兴街道办事处 地 址：西安市阎良区人民路东段南侧 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：锐驰项目管理有限公司 地址：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座11层 联系人：李工 电话：029-88669622转13572222035 |
| 1.1.4 | 监督机构 | 西安市阎良区财政局 |
| 1.1.5 | 项目实施地点 | 西安市阎良区新兴街道 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程招标文件的全部内容； 具体要求详见招标文件第四章 “采购内容及需求” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90个日历日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合工程质量施工验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 资格审查条件 | （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件； （2）法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件； （3）投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且合格有效； （4）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证书，在本单位注册，且无在建项目（提供无在建声明）； （5）财务状况报告：提供投标人2019年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明； （6）税收缴纳证明：提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明； （7）社会保障资金缴纳证明：提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； （8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （9）代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标； （10）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 以上为1-8项为投标人必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）。投标文件正副本中各附一套复印件加盖公章（其中投标文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件）。 |
| 1.4.2 | 招标文件发售时间 | 2020年9月28日至2020年10月11日9:00-12:00，14:00-17:00（节假日除外）。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘现场 |
| 1.10 | 投标答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在投标截止时间10日内以书面形式向招标代理机构提出 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 澄清、修改、答疑文件相关材料 |
| 2.2.2 | 招标人澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.3 | 投标人对招标文件的疑问 | 投标截止时间10日前 |
| 3.2.10 | 最高限价 | 2包：5138863.19元 注：凡投标总报价高于最高限价的将被视为无效投标处理，不再参与后续评标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及其它有要求处必须加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 投标文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处必须由投标人加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本壹份；副本贰份；电子版（U盘）贰份，需在盘面上标注投标人全称、项目名称、包号、项目编号 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1、招标人名称：西安市阎良区新兴街道办事处 2、投标人名称以及标注“正本”、“副本”、“电子版”字样，密封处应加盖投标人公章。 3、（项目名称）投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件截止时间、地点 | 时间：2020年10 月19日14时30分 地点：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座10层 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年10月19日14时30分 开标地点: 西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座10层 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐3名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目监督机构：西安市阎良区财政局

1.1.5本招标项目项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求及招标文件发售时间

1.4.1资格审查条件：见投标人须知前附表。

1.4.2招标文件发售时间：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标代理机构不组织统一踏勘现场，由投标人自行安排。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的一切费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解现场环境、总体布置情况、地形地貌、现场道路、总体进度情况、场内运输、装卸等限制条件及其它任何足以影响投标报价的情况，以便各投标人获取须自主考虑的有关投标文件编制和合同签署所需的相关资料和数据，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标答疑会

本项目不召开投标答疑会，投标人对招标文件及施工现场条件等的疑问和要求澄清的内容，均应在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，招标人和招标代理机构做出统一解答和必要澄清后在开标前7天以书面的《招标答疑纪要》发送所有投标人。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其投标被否决。其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知前附表及投标人须知；

(3）评标办法；

(4）采购内容及需求；

(5）合同条款及格式；

(6）投标文件格式。

根据本章第1.10 款和第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1在投标文件递交截止时间3日前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。

2.2.2招标代理机构如果对已发出的招标文件进行修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在发布招标公告的媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取招标文件的潜在投标人。

2.2.4投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

3．投标文件

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

四、法人授权委托书

五、投标报价

六、商务响应与说明

七、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

八、投标人认为有必要的承诺或说明

第二部分    技术标

第三部分    资格标

一、投标人的基本情况介绍和资格声明

二、投标人资格证明文件

3.2 投标报价

3.2.1工程计价方式：固定总价；

3.2.2各供应商根据招标文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，投标报价不得超过采购预算。

3.2.3凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或工期延长，采购人不予批准。

3.2.10本项目2包最高限价：5138863.19元；凡投标总报价高于最高限价的将被视为无效投标处理，不再参与后续评标。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

无。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。

3.6.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 所有投标文件正本和副本须按第八章规定的顺序编排、编制对应目录、投标文件正文须标注连续页码。投标文件正副本须分别胶装成册。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封：投标文件须胶装成套且须用密封袋密封，包括投标文件正本、副本、投标文件电子版。

4.1.2投标文件的正本须单独包装，副本可以包装在一个封套内或分别包装，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.3 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.4未按本章第3.6.4、第3.6.5项和第4.1.2 、第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标代理机构不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第4.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.5项的要求签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布招标项目名称及投标文件接收截止时间，终止一切投标文件的接收工作，并宣布开标会开始；

（2）宣布开标会议纪律；

（3）介绍招标人、招标代理机构、招标监督管理部门和招标工作人员；

（4）宣布本项目投标人签到名单；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）开启密封符合要求的投标文件，宣读开标一览标中规定的内容；

（7）设有招标最高限价的，公布或重申招标最高限价；

（8）投标人代表、监标人在开标记录上签字确认；

（9）将有效的投标文件送交评标委员会评审；

（10）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和具备相关专业的专家等5人以上单数组成评标委员会，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评审方法独立进行评审工作。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，经招标人同意由招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

见投标人须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人应在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。中标人无正当理由拒签合同或拒绝缴纳招标代理服务费的，招标人取消其中标资格；给招标人和招标代理机构造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.质疑

10.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

10.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

10.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

10.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.5.2质疑项目的名称、编号；

10.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.5.4事实依据；

10.5.5必要的法律依据；

10.5.6提出质疑的日期。

10.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

10.6.1质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

10.6.2质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

10.6.3未在法定期限内提出质疑的；

10.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

10.6.5应当提交授权书而未提交的；

10.6.6以非法手段取得证据、材料的；

10.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

10.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

10.7质疑答复

10.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

10.7.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向西安市阎良区人民路东段南侧财政局提起投诉。

10.8其他需要说明的事项

10.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

10.8.2接收质疑函的方式：书面形式

10.8.3联系部门：锐驰项目管理有限公司

10.8.4联系电话：029-88669622

10.8.5通讯地址：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座11层

11.需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

12.招标代理服务费

12.1按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关标准执行。

12.2中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构一次性缴付招标代理服务费。

12.3招标代理服务费交纳信息

户名：锐驰项目管理有限公司

开户行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司明德门支行

账号：2701 0259 0120 1000 0349 43

行号：314791000403

第三章 评标办法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评标原则

1、公平、公正、科学、择优。

2、工程质量符合国家各项施工及验收规范标准、工期满足招标文件要求、施工方案合理可行、投标报价合理低价。

3、禁止不正当竞争。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1在投标报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2投标人为联合体参与投标，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4投标人享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、中标价格=成交投标人的投标报价。

四、评标程序

按照初审、详评、推荐中标排序三个步骤进行评标。未通过上一步评审者，不得进入下一步的评审。

- 对投标文件的初审：

资格性审查：评标委员会根据本章“五、评审标准 1、初步评审标准”第1.1项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

符合性审查：评标委员会根据本章“五、评审标准 1、初步评审标准”第1.2项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、投标文件的澄清

2.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价、或明显低于市场价格，使得其投标报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，将其作为无效投标处理。。

2.4 对于投标文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、详评

对于经初审合格的所有投标，由评委会各成员按照下列评标办法规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个投标人的得分，从高到低依次排序，推荐中标候选人。

4、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人，投标人的澄清、说明应当采用书面形式。如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

五、评审标准

1、初步评审标准

1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2、分值构成与评分标准

2.1分值构成：见附件2评标因素及权重分值表

六、中标

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定投标人，同时书面复函采购代理机构。

3、采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标投标人发出“中标通知书”。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  | 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 |  | 法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件 |
|  |  | 企业资质证书 |  | 投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且合格有效 |
|  |  | 项目经理证书 |  | 拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证书，在本单位注册，且无在建项目（提供无在建声明） |
|  |  | 财务状况报告 |  | 提供投标人2019年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明 |
|  |  | 税收缴纳证明 |  | 提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明 |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 |  | 提供投标人2019年1月至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明 |
|  |  | 书面说明 |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“投标人须知前附表”规定的要求 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 工期 | 应满足招标文件中要求的工期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

评标因素及权重分值表

| 评审内容 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1.经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.评标基准价=投标价格最低的投标总报价； 3.报价得分=（评审基准价/有效投标总报价）×价格权值 | 30 |
| 施工组织 设计 （61分） | 总体拆除及清运方案 （1-12分） | 12 |
|  | 项目经理部组成人员（1-7分） | 7 |
|  | 施工总进度计划及工期保证措施（1-7分） | 7 |
|  | 质量保证措施（1-7分） | 7 |
|  | 安全保证措施（1-7分） | 7 |
|  | 施工环保措施及治污减霾保证措施（1-7分） | 7 |
|  | 文明施工保证措施（1-7分） | 7 |
|  | 人、材、机供应计划 （1-7分） | 7 |
|  | 注:以上内容，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 |  |
| 企业实力 （9分） | 企业业绩： 提供2017年1月1日以后类似建筑工程施工业绩合同，每提供一项业绩计3分，满分9分（复印件加盖公章装订在响应文件正、副本中。） 注：1.以合同签订日期或中标通知书中的日期为准 2.投标人类似业绩的证明材料应清晰有效，证明材料应以中标通知书或合同协议书的复印件并加盖公章。 | 9 |

第四章 采购内容及需求

一、项目概况

西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目招标内容为两部分：动迁和拆除清运。

- 1、动迁部分涉及群众171户。

- 2、拆除清运部分涉及房屋约11万平方。

二、计划工期及项目实施地点

- 1、计划工期：90日历天。

- 2、项目实施地点：西安市阎良区新兴街道。

- 三、技术要求

1、投标人必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施，确保按时保质保量完成任务。

2、必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由中标人承担，施工过程必须严格遵守政府相关规定。

3、严格遵守西安市关于控制扬尘污染、治污减霾的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。

4、在拆除作业前，承包方应制定拆除施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人、制定湿法降尘专项实施方案，并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。

承包方在拆除和外运渣土、垃圾中应严格遵守阎良区关于治污减霾相关规定，服从阎良区相关部门管理，严格做好治污减霾工作。

5、承包方必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工出入口、洗车台、监控、环境监测设备等设施施工、安装，负责场内垃圾，裸露黄土覆盖、道路冲洗等工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成拆除、渣土和垃圾外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，招标人各项管理规定，要求停工时必须立即停工，如因承包方私自作业，不按要求施工等情况由承包方承担全部责任，由此产生的全部费用由承包方承担。

6、承包方负责现场安全管理工作，并承担全部责任及由此产生的全部费用，现场人员由承包方按照相关规定办理相关保险事宜。

第五章  合同条款及格式

（本格式条款供甲乙双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容）

甲方（发包人）：西安市阎良区新兴街道办事处

乙方（承包人）：

西安市阎良区新兴街道办事处（以下简称“甲方”）按照中华人民共和国招标投标法的有关规定，通过公开招标，经依法组成的评标委员会评审，确定    公司（以下简称“乙方”）为“西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目”的中标人。

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经双方协商一致，同意签订本合同：

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力：

（1）本项目招标文件及招标答疑、澄清和修改；

（2）投标文件；

（3）乙方所作的承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件、补充合同或协议。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。

二、工程名称：西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目

三、工程地点：西安市阎良区新兴街道

四、承包范围

包括甲方委托的西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目拆迁范围内的建筑物、构筑物破坏性拆除、地上附着物拆除清运、建筑垃圾及生活垃圾清运、渣土清运、动员拆迁、进村入户宣传、入户评估丈量、与被拆迁户谈判、被拆迁人的搬家事宜、安全文明施工、治污减霾、后勤保障、安保、疑难问题处理、协调处理各类与拆迁有关事宜等，具体任务及实施时间由甲方进行委派。

具体拆迁任务根据与被拆迁户谈判、协议签订及被拆迁户撤离情况分步实施。

拆除垃圾、渣土、生活垃圾等清运，由乙方负责清运至符合政府规定的场所（装载和运输车辆由乙方自理，运距由乙方根据实际情况综合考虑），不得随意乱堆乱放。相关垃圾排放、渣土消纳、弃土场等施工手续由乙方负责办理，所涉及的相关费用费用由乙方承担。

由于施工现场的特殊性，部分构件可能存在不同程度的缺失现象，此为乙方风险因素，已综合考虑在合同约定的全费用含税综合单价中，不再因此而予以调整合同约定的全费用含税综合单价。

五、承包方式

本合同采用固定综合单价方式承包，工程量据实结算。

六、合同价款

合同总价：人民币     （大写、小写）            。

全费用含税综合单价中包括合同范围内的全部工作内容，其中还包含全部的成本、拆除费、拆除垃圾及生活垃圾清运费、渣土清运费、弃土场费用，以及投入的材料费和机械费、安全文明施工费、技术措施费、大型机械进出场费、施工围挡、环境监测及保护费、水电费、渣土排放和消纳费、降噪费、排污费、洗车设备及洗车费、政策性停工影响费、动迁费、进村入户宣传费、被拆迁人的搬家费、疑难问题处理费、各种协调费、入户评估丈量费、后勤保障费、安保费、施工现场人员保险、工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳动力、财务、市场价格涨幅（含人工、机械、燃油等）及各项管理费、利润、风险、各种税金、采购代理服务费、按政府相关定应缴纳的一切相关费用、招标文件明示或暗示的费用等，但不含建筑材料采购费用及甲方给予的奖励款项。

临时拆迁指挥部和临时医务室：乙方须在拆迁现场选址并报甲方同意后，在选定地址上搭建，相关费用包含在全费用含税综合单价内。

乙方负责被拆迁人搬家的组织、协调、人员、车辆租用和搬家所涉及的所有工作，相关一切费用包含在全费用含税综合单价内，乙方应防范一切安全事故，并承担搬家过程中的一切事故责任，如因乙方原因造成搬家中的损失和纠纷，由乙方承担全部责任和费用。

甲方不提供任何机械、水电、食宿、办公条件等，所有事宜均由乙方承担。

拆除的可再利用物品由乙方自行处理，但不得在拆迁现场存放，更不得在已移交的拆迁现场存放。

七、质量标准

必须达到甲方要求，安全生产、文明施工、无伤亡事故。建筑物、构筑物必须拆除至首层地面，拆除垃圾、建筑垃圾、生活垃圾、渣土、地上附着物等清运完毕并做好场地平整。

八、工期要求

总工期     日历天。根据动迁工作进度由甲方发出指令，乙方严格执行。

九、工程款支付

1、预付款：履约保证金到达甲方账户、本合同生效、乙方进场并办理相关手续后，甲方向乙方支付      万元预付款。

2、进度款：（在支付进度款时，甲方应扣回已支付的预付款）

（1）拆迁任务完成至30%后，由乙方提出付款申请，经甲方审核后，按照乙方实际完成工作量的85%支付当期进度款；

（2）拆迁任务完成至50%后，由乙方提出付款申请，经甲方审核后，按照乙方实际完成工作量（不含上期已付款的工作量）的85%支付当期进度款；

（3）拆迁任务完成至70%后，由乙方提出付款申请，经甲方审核后，按照乙方实际完成工作量（不含前期已付款的工作量）的85%支付当期进度款；

（4）拆迁任务完成至90%后，由乙方提出付款申请，经甲方审核后，按照乙方实际完成工作量（不含前已付款的工作量）的85%支付当期进度款,；

（5）全部项目完成，在本项目验收、结算经审计完毕后，无任何纠纷和遗留问题，甲方根据审计报告标明的工程结算总价一次或分次支付其余尾款。

3、甲方给予乙方的奖励款项，在工程竣工验收结算审计完毕前，暂不予支付。

十、双方责任

（一）甲方责任：

1、甲方派指定代表与乙方联系并负责协调现场及与被拆迁户签订拆迁协议，甲方更换代表应及时通知乙方；

2、按本合同的规定支付拆迁工程承包款；

3、向乙方提供在合同执行过程中有关部门所需的各种文件、报告、证明、资料；

4、负责向乙方明确拆迁范围及时间安排；

5、负责工程质量验收、审核乙方的形象进度及实物工程量，审核乙方工程结算。

（二）乙方责任：

1、项目经理：

姓名:          ；职务：项目经理；职责：负责合同全面履行，完成甲方委托的拆迁任务。

乙方不得擅自更换和撤离项目经理及其项目部主要管理人员，发生下列情形之一需更换或撤离的，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

(2)退休或离开本单位的；

(3)工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

(4)被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。

2、乙方派指定专人与甲方联系，保证在甲方指令规定的时间内与被拆迁村组签订拆迁框架协议；确保在甲方指令规定的时间内入户评估丈量、与被拆迁户签订拆迁协议。负责维护社会稳定，处理因拆迁引起的打架斗殴、群体闹事、上访等事件。乙方更换代表应事先经过甲方同意。

3、负责在开工前办理好拆除、城管、安全、卫生、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方明确的拆除范围和时间安排，组织人员进场施工。

4、负责承包范围内所有建筑物、构筑物破坏性拆除、拆除建筑垃圾清运、动员拆迁、与被拆迁户谈判、疑难问题处理、安保问题、协调处理各类与拆迁有关事宜，预防和制止村民在拆迁前加盖房屋等。

5、乙方必须实施机械破坏性拆除，确保施工作业按照经甲方审核的方案执行，确保拆除安全。如果乙方违规采取人工拆除或出现安全事故，甲方有权予以处罚直至终止合同并指定其他具有专业资格的公司进行后续工作。

6、负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

7、建立、完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，均由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。

8、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

9、违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。

10、出现断水、断电、扰民问题，由乙方自行解决。

11、在拆除作业前，乙方应制定拆除施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人、制定湿法降尘专项实施方案，并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。

乙方在拆除和外运渣土、垃圾中应严格遵守关于治污减霾相关规定，服从阎良区当地相关部门管理，严格做好治污减霾工作。

冬防期、重污染应急响应期间，乙方必须严格按照相关规定执行。若因治污减霾工作不力导致受到处罚，甲方将按乙方违约处理，主管部门做出的任何处罚均由乙方承担，直至合同解除。

12、拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保和卫生负责人、拆除时限等内容。
    13、拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。
    14、拆迁工地应按规定办理渣土外运相关证件和手续，经常保持清洁卫生，拆除过程中应随采取湿法降尘措施，避免扬尘污染。对拆除产生的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾箱或者采用封闭式容器装运，严禁随意凌空抛撒。
    15、渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
    16、渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
    17、应作好安全文明施工、消防准备及环保、卫生工作。

18、做好应急预案，全面、充的分考虑的各种突发事件。
    19、施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。
    20、应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。
    21、应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

22、拆除工作及建筑垃圾清运完毕后，应维护现场、采取防尘网一次性全部遮盖已清理完毕现场。
    23、负责甲方临时交付的其他工作。

十一、施工安全

1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

3、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业,其工人的安全保护措施等要到位；加强对施工人员的安全教育及防范措施；乙方对工程拆除的安全责任负全责。在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

4、乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近村民或不良人员在沿途卸车、哄抢拆除物品，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

5、乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

6、安全：严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

7、应该根据拆除方法的要求，划定危险区域并设置遮挡围栏进行封闭施工，围栏应做到清洁整齐、坚实牢固；在进出口处要做好危险警示标志，禁止外人入内。

8、乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

9、拆除建筑物、构筑物，应当遵照拆除施工方案，一般应自上而下进行，禁止数层同时拆除。拆除作业工人，应站在脚手架或稳固的结构上操作，拆除某部分时要防止其他部分发生坍塌，拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。

拆除前，承包人应当将有倒塌危险的结构物，用支柱、绳索等临时加固。

拆除建筑物时，楼板上不准多人聚集和集中堆放材料，拆除较大或较重的材料，应用起重机械吊下，运走。散碎材料应用溜放槽溜下，拆下材料要及时清理、运走。

10、遇六级以上大风、大雾等恶劣气候影响施工安全时，禁止进行拆除施工。

11、乙方应强化安全意识，做好施工安全工作：作业前对人员的身体状况进行检查，患病、饮酒及其它身体不适者不得施工，严禁未经培训的施工人员高空作业；作业前乙方管理人员必须对施工用具进行安全检查，对员工的安全措施是否完善、妥当进行检查；发现有易燃、易爆隐患的应在隐患消除后方可作业。

12、乙方应当制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

13、发生拆除施工安全事故后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保护有关证物。

14、乙方必须为现场管理人员及施工人员购买人身意外伤害保险，保险期须由本工程开工至竣工验收合格为止，保险须以乙方的名义投保。保险赔偿责任不足的部分乙方必须无条件承担。

十二、履约保证金

1、乙方须向甲方按暂定合同总价10％的比例交纳履约保证金人民币    元整（￥     ），履约保证金的有效期至合同（含补充合同，如果有的话）有效期满。

2、乙方提供的履约保证金须在本合同签订后7个工作日内打入甲方账户。保质、保量按照施工工期完成。

3、如果乙方未能按合同规定履行其责任、权利和义务或擅自终止合同或不能按甲方指令进场开工等，甲方有权指派他人完成任务并没收乙方履约保证金，相应拆迁费用按照本合同约定全费用含税综合单价及评估面积进行结算。

4、甲方委托的全部任务完成、无遗留问题并经验收后一个月内，向乙方退还履约保证金（不计利息）。

十三、奖罚

1、由于甲方原因造成乙方不能按期完成拆迁工程的，拆迁工程期限应相应顺延。

2、在    年   月   日前完成全部拆迁工作，甲方按实际完成总价的    %予以奖励；且乙方每拖延1天须向甲方按实际完成总价的千分之一支付逾期违约金。

以上奖励不重复计算，奖励款列入工程结算总价内且经审计后随尾款一并支付（在工程结算审计完毕前暂不支付奖励款）。

3、合同签订后，乙方有义务有责任采取有效措施预防和制止村民在拆迁前加盖房屋，若发现有加盖房屋、增加拆迁面积现象者甲方可按合同约定全费用含税综合单价的0~40%予以处罚，乙方必须无条件的接受处罚。

4、乙方应确保做好治污减霾工作，文明施工，严禁乱倾乱倒渣土或垃圾，严禁车辆沿途抛洒渣土或垃圾，严禁渣土车带泥或带土上路，严禁焚烧垃圾，重污染日严禁拆迁和渣土排放工作。若被投诉或政府相关部门处罚，除全部责任由乙方承担外，还应按每发生一次5000元人民币向甲方支付违约金。

5、乙方必须加强拆迁工地湿法作业管理，杜绝扬尘污染，加强现场人员职业健康管理，若因拆迁扬尘等问题导致被投诉或政府相关部门处罚，除全部责任由乙方承担外，还应按每发生一次5000元人民币向甲方支付违约金。

十四、工程分包

1、乙方需要将专业工程或劳务进行分包的，应在征得甲方同意后方可分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同，甲方也可将其中一些专业工程指定分包给具有相应资质的专业企业。

2、乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

3、工程分包不能解除成交的乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。

4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。乙方若需甲方代为向第三方支付款项，应向甲方提交“委托支付函”，甲方凭乙方出具的“委托支付函”向乙方指定的第三方支付款项。

5、乙方应按时支付分包工程款及劳务费。若乙方不能按时支付时，甲方可将此部分款项从向乙方支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

十五、不可抗力及其它因素

1、签约双方任何一方由于受诸如战争、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后5天内将有关损失及相关材料出具给甲方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续90天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成协议。

3、如果乙方因不可抗力而导致不能履行合同义务的话，乙方的履约保证金不能被没收，乙方也不承担违约责任。

十六、合同的变更与解除

本合同签订后，任何一方不得擅自解除、变更本合同内容。若需对合同内容进行增加、改动、变更或补充或本合同未尽事宜等须经双方协商一致后，以书面形式另行签订补充合同，该补充合同视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

十七、争议的解决

在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意向西安仲裁委员会提请仲裁。

十八、合同生效

1、除非合同中另有说明，本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章），并经本合同明示的鉴证单位盖章后，即开始生效，在双方完全履行全部责任后终止。

十九、其他

1、拆除垃圾必须清运至政府或阎良区规定的弃土点。并按西安市、阎良区当地有关文明施工、城市管理的规定执行。

2、严格执行国家、陕西省、西安市及阎良区当地的相关法律、法规及文件规定，依法拆迁、文明拆迁，接受甲方和主管部门的检查监督。

3、在拆迁期间如有新的拆迁法规颁布，与本合同有抵触的，执行新的法规。

4、本合同未尽事宜，经双方协商一致签订补充合同。

5、本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

6、本合同正本两份，双方各执一份，副本    份，甲方执   份，乙方执   份，

7、本合同签订地点：甲方办公室。

8、附件  施工安全生产合同书。

甲方：___________（盖章）                乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                     法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）                代理人：_________（签字）         
    住    所：                               住    所：

开户银行：                               开户银行：
    电    话：                               电    话：

2020年   月    日                       2020年   月    日

附件

施工安全生产合同书

甲方：

乙方：

为加强          安全生产管理，落实安全生产责任，防止和减少生产安全事故，经甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定，达成本合同如下：

# 一、安全生产管理目标及必须达到的安全事故控制指标

遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类安全生产事故。即：

1、因工死亡率为零；

2、因工重伤率为零；

3、因工轻伤事故率不高于15%；

4、不发生损失额2万元以上的机械、设备、交通和火灾事故。

# 二、本合同有效期限

自乙方入驻施工场地之日起，至全部拆迁任务完成并验收合格交付甲方止。

# 三、甲方的安全生产管理权利

1、监督检查乙方的各项安全生产工作，对拆迁工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。

2、在实施检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患的，有权要求乙方暂时停止拆迁施工进行整改，直至消除安全事故隐患。

3、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可根据实际情况，对拆迁施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。

4、乙方违反安全生产约定或规定时，甲方有权要求其支付违约金，并承担其他违约责任。

# 四、甲方的安全生产管理义务

1、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准的要求。

2、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、对乙方拆迁施工现场采取的安全施工技术措施，根据乙方的请求，提供必要的协助。

# 五、乙方的安全生产责任与义务

1、乙方应当在其资质等级许可范围内，并具备安全生产许可证的条件下承揽拆迁工程。

2、乙方应当严格按照安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定，组织拆迁工程施工，并对拆迁工程施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

3、建立、健全与落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。

4、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员（至少2名专职安全生产管理人员，同时该人员须具有有效的安全生产考核合格证）。

5、根据项目特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。强化对重点部位、危险性较大的拆除施工的监控和安全防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌、触电等安全事故的发生。

6、随时接受甲方实施的安全检查、巡查、并按照甲方的要求进行整改，消除安全事故隐患，确保安全生产。

7、乙方应当在拆迁施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

8、乙方应根据不同拆迁施工阶段和周围环境及季节、气候气象的变化，在拆迁施工现场采取相应的安全施工措施。确保雨季等特殊气候气象情况下的施工安全。

9、对拆迁施工进行定期和专项安全自检，并做好安全检查记录，及时发现并消除安全生产事故隐患。

10、在拆迁施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程。

11、制定实施工程现场生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

12、根据安全生产法律、法规、规章及相关标准、规程的规定，乙方应承担的其它责任与义务。

# 六、现场停工整改约定

1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患，认为必须暂停拆迁施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并按照甲方要求停止拆迁施工进行整改，妥善保护已完工程。

2、乙方进行整改后，经甲方检查已消除安全事故隐患的，可以进行复工。

3、若在一个月内由于乙方出现安全事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂不支付其当期的进度款，该期进度款延期至全部拆迁完工并经验收合格后再行支付。

# 七、安全生产违约责任

1、若乙方未能实现本合同约定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，乙方同意，甲方从拆迁工程费中扣除一定金额作为违约金；乙方并承诺愿意承担因此造成的一切责任及费用。违约金扣除办法以下述约定为准。乙方对此不持异议。

2、甲方在进行安全生产检查与巡查过程中，若发现乙方违反本合同约定，甲方有权从拆迁工程费中扣除一定金额作为违约金。违约金金额由甲方根据乙方违约的事实、性质、情节及危害程度等因素综合计算确定，但每次违约金金额最高不超过已完工作量的2%。

3、甲方从拆迁工程费中扣除一定金额作为违约金时，应当以书面形式通知乙方。其中：

（1）乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按乙方已完工作量的1%扣除安全生产保证金。

① 发生人员死亡的生产安全事故；

② 发生人员重伤的生产安全事故。

（2）乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按乙方已完工作量的0.5%扣除安全生产保证金。

① 发生人员轻伤的生产安全事故累计超过三次或一个月内连续发生两次；

② 发生2万元以上的机械、设备、交通和火灾生产安全事故。

4、甲方按本合同约定从拆迁工程费中扣除一定金额作为违约金，并不能免除乙方应承担的有关国家机关行政处罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。

# 八、附则

1、本合同与各方签订的工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同中没有约定或约定与本合同冲突的，均以本合同约定为准。

2、本合同自双方盖章后即生效。

3、在拆迁期间如有新的拆迁法规颁布，与本合同有抵触的，执行新的法规

4、本合同未尽事宜，经双方协商一致签订补充合同。

5、本合同正本两份，双方各执一份，副本    份，甲方执   份，乙方执   份。

6、本合同签订地点：西安市阎良区新兴街道办事处。

甲方：___________（盖章）                  乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                       法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）                  代理人：_________（签字）         
    地    址：                                 地    址：

开户银行：                                 开户银行：
    电    话：                                 电    话：

第六章  投标文件格式

# （正本或副本）

项目编号：

西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目（2包）

投标文件

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目  录

第一部分    商务标

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

四、法人授权委托书

五、投标报价

六、商务响应与说明

七、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

八、投标人认为有必要的承诺或说明

第二部分    技术标

第三部分    资格标

一、投标人的基本情况介绍和资格声明

二、投标人资格证明文件

## 第一部分 商务标

## 一、投标函

致：（招标人）

1、根据已收到（项目名称及包号、项目编号）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，经仔细研究本工程招标文件、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   元（￥     元 ）的投标总报价，按西安市阎良区新兴街道办事处动迁及拆迁服务项目2包招标文件、合同条款及其他有关文件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、工程现场条件、招标答疑纪要、补遗书等文件。

3、该报价是完成本招标文件规定的、所需的一切费用，且不低于我单位工程施工的成本价。

4、如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，确保按期完工，并确保工程质量达到标准。拟派项目经理    ，证书编号    。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5、我方保证以前递交的本工程相关资料和投标函中各种附件是真实可靠的，如有不实，我方将无条件接受招标人的处理决定，甚至自动退出投标，由此产生的一切后果均由我方负责。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方的投标文件在开标后     天有效，在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

8、我方理解你方及招标代理机构不另负担我们的任何投标费用，无论我方总报价中是否包括投标费用，也无论是否能够中标，均不要求你方及招标代理机构对投标费用做任何补偿。

9、我方理解你方及招标代理机构，我方不要求你方及招标代理机构对未中标原因做任何解释，也不退回投标文件。

10、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，将赔偿给招标人带来的经济损失。

11、若我方中标，将按时按规定缴纳招标代理服务费。

投标人：（盖章）

投标人电话：

法人代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

投标人地址：

日期：年　月　日

## 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                               包号：

| 投标总报价（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

注：1、以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日期：    年   月   日

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：            （盖章）

年  月  日

## 四、法人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此证明！

委托期限：自开标之日起不少于九十日历日

法定代表人签字或盖章：        被授权人签字：

职务：                        职务：

身份证号：                    身份证号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 被授权人身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 被授权人身份证复印件 （正反面） |

投标人名称：          （加盖单位公章）

年     月     日

- 五、投标报价

（格式自拟）

## 六、商务响应与说明

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

## 七、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）
全权代表：（签字或盖章）
地  址：

邮  编：
电  话：                        
日期：       年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：锐驰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：锐驰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：锐驰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因工程质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：锐驰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

## 八、投标人认为有必要的承诺或说明

- 技术标

依据评标办法自行编制，格式自拟，内容可以相应增加。

## 第三部分  资格标

- 投标人的基本情况介绍和资格声明

- 投标人的基本情况介绍

（格式自拟）

- 投标人资格声明

- 名称及其它情况

- 投标人名称：____________________________________

- 地   址：电  话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 工程技术及管理人员数分别为：

- 本年度投标人的主要财务情况（到  年  月  日 止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原    值：

净    值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 最近三年的年度总营业额：

- 投标人最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4、有关银行的名称和地址：

5、其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公   章:

# 日   期：年  月   日

- 投标人资格证明文件

详见投标人须知前附表

# 注：投标人提供的资格证明文件均须加盖企业公章。

# 附件1：

中小企业声明函

锐驰项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写:中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写:中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______（采购人）的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人：                      (投标人名称、公章)

法定代表人：           （签名或盖章）

年    月    日

说明：

1．填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2．未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3.投标人应如实填写，如存在虚假响应，将取消其投标资格，并报告财政部门予以处罚。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 单位名称（盖章）：

# 日    期：