
阎发改审发〔2022〕59号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库项目可行性研究报告的批复
西安市阎良区住房和城乡建设局：
    你单位报来的《关于报送阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库可行性研究报告申请的函》（阎建函〔2022〕95号）收悉。经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、建设地址
西安市阎良区宾广路1号（东邻年丰路、西邻迎宾路、南邻宾广路、北邻关中环线）。

二、建设规模及内容

建设地下停车库409个车位，建筑面积约14315平方米，车库结构为框架结构。

三、建设周期
建设工期15个月。
四、总投资及资金来源

估算总投资5200万元，资金来源为申请中央预算内资金及区财政配套资金。

五、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。

请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。

西安市阎良区发展和改革委员会
2022年11月1日


抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，
自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会     2022年11月1日印发

 阎建函〔2022〕95号

西安市阎良区住房和城乡建设局

关于报送阎良区保障性住房（航城佳苑）

续建项目-公租房停车库可行性研究报告

申请的函

区发改委：

为进一步完善城市配套设施，为公租房住户提供生活便利，阎良保障性租赁住房（航城佳苑）续建项目中配建公租房停车位409个，为此我局委托陕西昊森工程咨询有限公司编制了《阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目可行性研究报告》，现将有关事项函告如下：

一、项目名称：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库

二、建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局
三、建设地址：阎良区宾广路1号（东邻年丰路、西邻迎宾路、南邻宾广路、北邻关中环线）
四、项目建设内容及规模：
建设地下停车库409个车位，建筑面积约14315平方米，车库结构为框架结构。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资约5200万元，资金来源为中央预算内资金及区财政配套资金。

六、项目建设周期： 15个月（2022年11月-2024年2月）

七、项目招投标及节能环保：本项目发包严格按照《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方法律法规文件实施，按照国家有关节能降耗的规定，施工过程中优先采用满足设计施工要求的新工艺、新技术、构造合理、效能高的节能材料。

                       西安市阎良区住房和城乡建设局

                             2022年10月26日
附 件 

招标基本情况表

建设项目名称：阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-公租房停车库项目

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算

金额（万元）
	备注

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设    计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	4050
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	监    理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明:依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目自行招标试行办法》（2013年修订版）、（国家发展计划委员会令第9号）要求以及陕西省建设项目招标范围和规模标准规定，实行招标投标。

项目单位盖章

2022年10月26日


