阎发改审发〔2020〕26号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区凤凰东路社区老旧小区综合

提升改造项目可行性研究报告的批复

西安市阎良区凤凰路街道办事处：

你单位报来的《关于阎良区凤凰东路社区老旧小区综合提升改造项目可行性研究报告的请示》（阎凤街字〔2020〕4号）收悉。经我委研究决定，现将主要内容批复如下：

一、项目名称：阎良区凤凰东路社区老旧小区综合提升改造项目（监管平台代码2020-610114-47-01-006815）

二、项目地址：阎良区凤凰路街道办凤凰东路社区的良友楼、财审楼、财政楼、公安3号、税务小区、干休所楼、农林楼、交通楼、龙凤小区、工行家属院共计10个小区。

    三、建设内容及规模：总建筑面积66318㎡。共有住宅楼20栋，住户711户。主要建设内容：配套基础设施建设：上水管网4220米、落水管网9380米、雨污水管网3100米、管道井469套、线路落地改造1979米、道路翻新12354平方米、人行道铺装3432平方米、绿化新增1502平方米、小区大门门禁及停车道闸、新建维修门房126平方米、新建改造围墙396平方米、改造完善小区照明设施17095套、完善安防监控、布设停车位。楼体改造：包括屋面防水9660㎡、外墙粉刷31681㎡、外墙局部保温、楼道内粉刷20736㎡、楼梯扶手改造、空调外机隔离百叶11059㎡、防护网、供水供电抄表到户711套、增设单元门禁系统64部等。
四、建设周期：计划工期9个月。

五、总投资及资金来源：项目投资估算5187.67万元。资金来源为区级财政补助及争取中央预算内资金。

六、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。

请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。

附件：阎良区凤凰东路社区老旧小区综合提升改造项目招标方案核准意见表

西安市阎良区发展和改革委员会

2020年3月11日


抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
自然资源和规划分局，生态环境分局。
 西安市阎良区发展和改革委员会           2020年3月11日印发
招标方案核准意见表
建设项目：阎良区凤凰东路社区老旧小区综合提升改造项目

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托
招 标
	公开招 标
	邀请招 标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	

	设计
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	建筑工程 
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	监理
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	                                                           2020年3月11日


